| UBND HUYỆN TÂN HỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUANG DIÊU | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 23/QĐ-NQD | Tân Hồng, ngày 26 tháng 02 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán xây dựng phòng thư viện xanh lắp ghép

của trường THCS Nguyễn Quang Diêu

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUANG DIÊU

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 31/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp Ban hành quy định phân cấp, phân công về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND.TL ngày 22 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Tân Hồng về việc cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Huyện;

Theo đề nghị của đồng chí Võ Thị Kim Cương nhân viên thư viện nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán xây dựng phòng Thư viện xanh lắp ghép (diện tích 3,29m x 3,29m) của trường THCS Nguyễn Quang Diêu gồm các nội dung như sau:

1. Tên công trình: xây dựng phòng Thư viện xanh lắp ghép (diện tích 3,29m x 3,29m) của trường THCS Nguyễn Quang Diêu

2. Tên chủ đầu tư: Trường THCS Nguyễn Quang Diêu

3. Tổ chức tư vấn lập hồ sơ dự toán: xây dựng phòng Thư viện xanh lắp ghép của trường THCS Nguyễn Quang Diêu.

4. Tổng mức đầu tư: 13.000.000đồng (Bằng chữ: Mười ba triệu đồng)

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ căn tin, nhà xe và học phí của trường.

6. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện dự toán: 10 ngày, kể từ ngày 26/02/2021 đến ngày 07/3/2021 (kể cả ngày nghĩ và ngày lễ theo quy định của pháp luật)

- Thời gian nhận bảng báo giá: 03 ngày, kể từ ngày 26/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

Điều 2. Giao tổ chọn nhà thầu trường THCS Nguyễn Quang Diêu có trách nghiệm lập đầy đủ thủ tục,  hồ sơ xây dựng phòng Thư viện xanh lắp ghép (diện tích 3,29m x 3,29m)  để phục vụ cho công tác chuyên môn đúng theo qui định hiện hành của nhà nước, triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; phối hợp với Đơn vị xây dựng phòng thư viện xanh lắp ghép và nghiệm thu theo đúng qui định hiện hành, làm cơ sở quyết toán khi công trình hoàn thành, đưa công trình đi vào sử dụng đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các bộ phận trong nhà trường; Đơn vị xây dựng phòng Thư viện xanh lắp ghép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |
| - Như Điều 4; |  |
| - Tổ mua sắm trường; |  |
| - Lưu: VT |  |
|  | Nguyễn Văn Hài |